＜敬告各社區大樓管理委員會＞

Q.社區、廠辦大樓、辦公大樓、工廠----等，需委託專業公司管理維護，很多業主

或管委會委員搞不清楚應該要找「公寓大廈管理維護公司」或「保全公司」？

A.二者均為「特許行業」，依法可執行之工作內容卻是大不同~

| 公寓大廈管理維護公 司 | ＊需向內政部申請冠有~××公寓大廈管理維護公司之公司登記證。， ＊依法可執行：「一般事務、維護修繕、設施設備檢查維護、清潔環境衛生、安全防災」。 簡言之，即為~社區主任、總幹事、管家秘書、助理、機電員、清潔員、管理員。 |
| --- | --- |
| 保全公司 | 職司「駐衛警、人身保全、系統保全、現金運送」四項工作。派至社區大樓擔任保全之人員，即屬~「駐衛警」。 |
| 正 解 | ◎僅有派遣「保全員」之需求，請找「保全公司」。 ◎其他，應洽詢「公寓大廈管理維護公司」。 |
| 提 醒 您 | ＊業主如有保全、警衛、清潔、機電維護等項需求，無論採公 開招標或與之個別簽約，務必請該公司提供【已加入當地之 商業同業公會之證明文件】，以確認其為守法、殷實之廠商， 服務品質始可獲得保障。 ◎商業團體法第12條規定： 依公司法或商業登記法，取得登記證照之公營或民營商業之 公司、行號，均應於開業後一個月內，加入該地區商業同業 公會為會員。 |
| PS. | 另提供「遴選公寓大廈作業流程」及「公開招標公告」內容如 下，歡迎各社區管理委員會參考運用 |

社區大樓管理委員會公開遴選公寓大廈管理維護公司流程（建議）

A.社區管理委員會意見整合~

＊確定規格/需要~廠商資格、派遣人員區分及數量

、資格、限制/條件等

＊訂定底價

＊研訂公開招標公告/內容請參考下頁

＊排訂各項作業日程

合約生效日前60天

合約生效日前60天

B.公開招標訊息發送~

＊公告張貼於社區公佈欄、歡迎住戶推薦廠商

＊資料傳送公寓大廈管理維護商業同業公會及保全公會，分別轉發各會員公司參與

合約生效日前58天

□

C.召開說明會/安排現勘~

＊邀請有意投標廠商至社區，聽取委員會說明需求

＊委員陪同廠商認識社區、瞭解現況、問題解說

＊請廠商支付工本費，購買投標單及投標專用信封

D.廠商撰擬企劃案、備妥相關證件、於期限內寄投標單/格式如下、請委員會實施書面審查

E.通知初審合格之廠商、前來簡報

F.聽取廠商簡報~

＊委員會提問問題

＊對廠商評分、名次排序

G.委員會討論決定廠商、安排簽約、廠商逐項完成派哨前整備工作

合約生效日前45天

合約生效日前38天

合約生效日前35天

合約生效日前30天

合約生效日前30天

×××社區委託管理維護公開招標公告

發文日期：

發文字號：

壹、委託管理維護標的物概況：

一、名稱~××××××公寓大廈管理委員會

二、地址~台北市×××區×××路×××號

三、樓層~地上××層、地下××層建物××棟

四、全社區樓地板面積~×××坪

五、總戶數~×××戶

六、本案聯絡人~姓名/（職稱）、聯絡電話~

貳、委託管理維護起迄日：

自  年  月  日  時起，迄  年  月  日  時止，為期   年

參、委託管理維護需求：

如附表一

肆、委託管理維護服務費用（底價）：

每月以不超過新台幣×××××××××元（含稅）為限。

伍、廠商資格及應提供業主審查文件：

如附表二

陸、本委託管理維護服務案各項作業日程表：

如附表三

柒、其他說明或要求事項：

＜管理委員會主任委員簽章＞

附表一

委託管理維護需求

| 區分 | 職稱 | 工作內容及條件限制 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公 寓 大 廈 管 理 維 護 公 司 派 遣 | 社 區 主 任 | 性別： 人數： 每日上班時段： 月休：？日 | ＊年齡~ ＊學歷~ ＊持有公寓大廈事務管理人員認可證 ＊是否需具實務經驗？ ＊熟電腦文書處理、溝通協調能力好。 |
|  | 行 政 祕 書 | 性別： 人數： 每日上班時段： 月休：？日 | ＊年齡~ ＊學歷~ ＊具文書事務、檔案管理、會計經驗、熟電腦操作 |
|  | 機 電 人 員 | 性別： 人數： 每日上班時段： 月休：？日 | ＊年齡~ ＊學歷~ ＊需具備證照~ |
|  | 清 潔 人 員 | 性別： 人數： 每日上班時段： 週休：？日 | ＊年齡~ ＊學歷~ ＊是否需有實務經驗 ＊刻苦耐勞，品德操守良好者 |
| 保 全 公 司 派 遣 | 保 全 大廳哨 | 性別： 全年無休、隨時保持一人 | ＊年齡~ ＊學歷~ ＊是否需具經驗 |
|  | 保 全 車道哨 | 性別： 全年無休、隨時保持一人 |  |
| 備註 | 以上人員尚需~ ＊經警察機關安全查核無犯罪前科紀錄者。 ＊無嚼檳榔、酗酒、賭博等不良嗜好者。 |  |  |
| 其他 | 承接之公司需另代為洽請專業廠商提供服務項目~費用併計 一、園藝花木修剪整理/每月一次 二、水塔清洗/每年三次 三、公設消毒/每年三次 四、公設大理石清潔、拋光、晶化處理/每年一次 五、公設挑高玻璃清潔/每年一次 |  |  |

附表二

廠商資格及應提供業主審查文件

（每頁資料請加蓋公司章，並依序排列）

| 一 | 公寓大廈管理維護公司~登記證、營利事業登記證、加入同業公會會員證及投標比價證明、最近一期有效納稅證明、最近一年無退票紀錄證明文件影本。 |
| --- | --- |
| 二 | 保全公司~登記證、營利事業登記證、加入同業公會會員證及投標比價證明、最近一期有效納稅證明、最近一年無退票紀錄證明文件影本。 |
| 三 | 公寓大廈管理維護公司最近一年承接？個×××戶以上規模之社區契約影本。 |
| 四 | 保全公司投保意外傷害之保單影本。 |
| 五 | 依本社區現況，擬定「管理維護服務企劃書」×份。 |
| 六 | 投標單（單獨放入小信封內密封，併同上列資料，裝入投標專用信封內）。 |

附表三

本委託管理維護服務案各項作業日程表

| 一 | 標案公告、訊息發送 | ××年××月××日~××年××月××日 |
| --- | --- | --- |
| 二 | 召開說明會及陪同現勘 | ××年××月××日××時××分、地點：？ ＊請廠商攜帶證件，準時於社區一樓集合，並依規定辦理會客，逾時視同棄權 |
| 三 | 廠商撰擬企劃案、備妥相關證件、寄送投標單 | ××年××月××日××時××分之前，以郵戳為憑，指名由×××收 |
| 四 | 委員會實施書面資格審查 | ××年××月××日××時××分、地點：？ |
| 五 | 電話個別通知初審合格之廠商，前來簡報 | ××年××月××日 |
| 六 | 聽取廠商簡報、委員對廠商評分、名次排序 | ＊××年××月××日××時××分起，每家公司簡報以三十分鐘為限，簡報器材請自備， ＊地點：××× |
| 七 | ＊公佈前三名廠商、開啟其投標價金單、確定獲選廠商 ＊請廠商繳交履約保證金/支票~以每月服務費總價10％計，於承接服務三個月後無息退還 |  |
| 八 | 討論後續配合及正式簽約、接哨整備等事項 |  |

附表四

承接委託管理維護服務投標單

| 項 目 |  | 每月服務費用/含稅 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 派遣人力 | 社區主任×1 |  |  |
|  | 行政祕書×1 |  |  |
|  | 機電人員×1 |  |  |
|  | 清潔人員×3 |  |  |
|  | 24H保全大廳哨×1 |  |  |
|  | 24H保全車道哨×1 |  |  |
| 代洽提供服務 | 園藝花木修剪整理 |  | 每月一次 |
|  | 水塔清洗 | 費用×3次÷12月＝ | 每年三次 |
|  | 公設消毒 | 費用×3次÷12月＝ | 每年三次 |
|  | 公設大理石清潔、拋光、晶化處理 | 費用×1次÷12月＝ | 每年一次 |
|  | 公設挑高玻璃清潔 | 費用×1次÷12月＝ | 每年一次 |
| 公司管銷費用及利潤 |  |  |  |
| 合 計 |  |  |  |

公司大章

報價廠商公司名稱：

公司統編：

公司負責人：

負責人私章

聯絡人：

聯絡電話：

中       華       民       國          年         月        日